**Информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах**

Приложение

к Региональной программе «Капитальный

ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Республики Хакасия

(2014–2043 годы)»

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Хакасия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | | Общая площадь, м2 | | Год проведения капитального ремонта, в том числе | | | | |
| ввода в эксп-луата-цию | прове-дения пос-ледне-го капи-тально-го ремон-та | МКД | жилых поме-щений | ремонт внутридо-мовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения, водоотве-дения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | ремонт или замена лифтово-го оборудо-вания, признан-ного не пригод-ным для эксплуа-тации, ремонт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе пере-устройство невентили-руемой крыши на вентили-руемую, устройство выходов на кровлю | утеп-ление и ремонт фасада. Ремонт фун-дамента | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Абакан | | | | | | | | | | |
| 10 | проспект Дружбы Народов, д. 8 | 1972 | 2009 | 4 913,30 | 3 954,20 | 2014 – 2017 |  | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 30 | проспект Дружбы Народов, д. 57 | 1985 | 2006 | 1 634,00 | 1 103,70 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 59 | проспект Ленина,  д. 103 | 1977 | 1977 | 4 399,30 | 4 297,20 | 2021 – 2023 |  | 2021 – 2023 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 |
| 89 | ул. Аскизская, д. 164 | 1965 | 1965 | 5 717,00 | 5 717,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
| 92 | ул. Аскизская, д. 172 | 1979 | 2005 | 2 702,10 | 2 702,10 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 234 | ул. Кати Перекрещенко, д. 6 | 1978 | 2010 | 7 367,70 | 7 367,70 | 2024 – 2026 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 | 2024 – 2026 |
| 273 | ул. Комарова, д. 28 | 1989 | 1989 | 3 402,30 | 2 835,80 | 2027 – 2029 |  | 2027 – 2029 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 324 | ул. Ленинского Комсомола, д. 13 | 1972 | 2006 | 3 325,90 | 2 528,80 | 2024 – 2026 |  | 2042 – 2043 | 2027 – 2029 | 2024 – 2026 |
| 429 | ул. Некрасова, д. 34 | 1993 | 1993 | 2 408,80 | 2 342,20 | 2030 – 2032 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
| 454 | ул. Пирятинская,  д. 16 | 1964 | 2009 | 2 025,80 | 1 879,70 | 2033 – 2035 |  | 2014 – 2017 | 2018 – 2020 | 2033 – 2035 |
| 509 | ул. Пушкина, д. 118 | 1968 | 1968 | 2 065,60 | 1 516,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
| 510 | ул. Пушкина, д. 120 | 1966 | 1966 | 1 989,10 | 1 854,00 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
| 511 | ул. Пушкина, д. 122 | 1970 | 1970 | 3 410,80 | 2 710,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 513 | ул. Пушкина, д. 124 | 1970 | 1970 | 2 059,70 | 1 475,90 | 2014 – 2017 |  | 2018 – 2020 | 2027 – 2029 | 2014 – 2017 |
| 514 | ул. Пушкина, д. 126 | 1969 | 1969 | 1 793,20 | 1 421,40 | 2014 – 2017 |  | 2014 – 2017 | 2024 – 2026 | 2014 – 2017 |
| 621 | ул. Торговая, д. 10 | 1989 | 1989 | 4 755,70 | 4 755,70 | 2027 – 2029 | 2021 – 2023 | 2021 – 2023 | 2036 – 2038 | 2027 – 2029 |
| 650 | ул. Трудовая, д. 9 | 2007 | 2007 | 2 344,00 | 1 097,90 | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 |
| 673 | ул. Хакасская, д. 77 | 2003 | 2003 | 1 679,40 | 1 679,40 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2039 – 2041 |
| 700 | ул. Чертыгашева,  д. 131 | 1983 | 2008 | 14 487,70 | 14 487,70 | 2024 – 2026 | 2021 – 2023 | 2033 – 2035 | 2033 – 2035 | 2024 – 2026 |
| 705 | ул. Чертыгашева,  д. 152 | 1994 | 1994 | 3 794,70 | 3 717,50 | 2030 – 2032 | 2030 – 2032 | 2021 – 2023 | 2039 – 2041 | 2030 – 2032 |
| 707 | ул. Чехова, д. 52А | 2000 | 2000 | 1 278,30 | 801,60 | 2036 – 2038 |  | 2039 – 2041 | 2042 – 2043 | 2036 – 2038 |
| 708 | ул. Чехова, д. 54 | 1997 | 1997 | 2 424,70 | 2 339,30 | 2033 – 2035 |  | 2033 – 2035 | 2039 – 2041 | 2033 – 2035 |
| 727 | ул. Щетинкина, д. 22 | 1957 | 2010 | 1 987,40 | 1 308,80 | 2014 – 2017 |  | 2039 – 2041 | 2039 – 2041 | 2014 – 2017 |
| 729 | ул. Щетинкина, д. 26 | 1956 | 2005 | 2 144,00 | 1 401,00 | 2014 – 2017 |  | 2042 – 2043 | 2042 – 2043 | 2014 – 2017 |

Собственники вышеуказанных многоквартирных домов формируют фонд капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор).