НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, д.34 | 1990 | 1827.0 | 61 | 2030 - 2032 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Гагарина, д.34 | 1990 | 1827.0 | 61 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Гагарина, д.34 | 1990 | 1827.0 | 61 | 2027 - 2029 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, д.36 | 1994 | 2178.0 | 50 | 2030 - 2032 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Гагарина, д.36 | 1994 | 2178.0 | 50 | 2039 - 2041 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Гагарина, д.36 | 1994 | 2178.0 | 50 | 2033 - 2035 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гагарина, д.46 | 1969 | 2519.0 | 70 | 2018 - 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Гагарина, д.46 | 1969 | 2519.0 | 70 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Гагарина, д.46 | 1969 | 2519.0 | 70 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Герцена, д.14 | 1980 | 4368.0 | 70 | 2024 - 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Герцена, д.14 | 1980 | 4368.0 | 70 | 2033 - 2035 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Герцена, д.14 | 1980 | 4368.0 | 70 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Герцена, д.16 | 1968 | 2563.0 | 82 | 2018 - 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Герцена, д.16 | 1968 | 2563.0 | 82 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Герцена, д.16 | 1968 | 2563.0 | 82 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Герцена, д.19 | 1965 | 1994.0 | 70 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Герцена, д.19 | 1965 | 1994.0 | 70 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Герцена, д.19 | 1965 | 1994.0 | 70 | 2039 - 2041 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Герцена, д.21 | 1965 | 1481.0 | 87 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Герцена, д.21 | 1965 | 1481.0 | 87 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Герцена, д.21 | 1965 | 1481.0 | 87 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Герцена, д.23 | 1966 | 1485.0 | 87 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Герцена, д.23 | 1966 | 1485.0 | 87 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Герцена, д.23 | 1966 | 1485.0 | 87 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.12 | 1972 | 3099.0 | 64 | 2018 - 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.12 | 1972 | 3099.0 | 64 | 2027 - 2029 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.12 | 1972 | 3099.0 | 64 | 2036 - 2038 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.13 | 1976 | 4213.0 | 62 | 2021 - 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.13 | 1976 | 4213.0 | 62 | 2030 - 2032 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.13 | 1976 | 4213.0 | 62 | 2027 - 2029 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.17 | 1976 | 2704.0 | 62 | 2021 - 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.17 | 1976 | 2704.0 | 62 | 2030 - 2032 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.17 | 1976 | 2704.0 | 62 | 2027 - 2029 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.19 | 1977 | 4274.0 | 62 | 2021 - 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.19 | 1977 | 4274.0 | 62 | 2030 - 2032 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.19 | 1977 | 4274.0 | 62 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.23 | 1986 | 14687.0 | 60 | 2024 - 2026 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.23 | 1986 | 14687.0 | 60 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.23 | 1986 | 14687.0 | 60 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.27 | 1990 | 6190.0 | 52 | 2027 - 2029 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.27 | 1990 | 6190.0 | 52 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.27 | 1990 | 6190.0 | 52 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.33 | 1988 | 6161.0 | 50 | 2027 - 2029 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.33 | 1988 | 6161.0 | 50 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| пр-кт. Дружбы Народов, д.33 | 1988 | 6161.0 | 50 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Железнодорожная, д.18 | 1962 | 898.0 | 88 | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Железнодорожная, д.18 | 1962 | 898.0 | 88 | 2014 - 2017 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Железнодорожная, д.18 | 1962 | 898.0 | 88 | 2016 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минусинская, д.53 | 1964 | 1256.0 | 69 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Минусинская, д.53 | 1964 | 1256.0 | 69 | 2018 - 2020 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Минусинская, д.53 | 1964 | 1256.0 | 69 | 2039 - 2041 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минусинская, д.55 | 1965 | 960.0 | 86 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Минусинская, д.55 | 1965 | 960.0 | 86 | 2024 - 2026 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Минусинская, д.55 | 1965 | 960.0 | 86 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минусинская, д.59 | 1974 | 4184.0 | 69 | 2018 - 2020 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Минусинская, д.59 | 1974 | 4184.0 | 69 | 2027 - 2029 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Минусинская, д.59 | 1974 | 4184.0 | 69 | 2039 - 2041 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Минусинская, д.61 | 1976 | 4157.0 | 64 | 2021 - 2023 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Минусинская, д.61 | 1976 | 4157.0 | 64 | 2030 - 2032 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Минусинская, д.61 | 1976 | 4157.0 | 64 | 2018 - 2020 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Островского, д.19 | 1988 | 4779.0 | 66 | 2027 - 2029 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Островского, д.19 | 1988 | 4779.0 | 66 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Островского, д.19 | 1988 | 4779.0 | 66 | 2021 - 2023 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Островского, д.22 | 1963 | 1493.0 | 82 | 2016 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Островского, д.22 | 1963 | 1493.0 | 82 | 2018 - 2020 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Островского, д.22 | 1963 | 1493.0 | 82 | 2014 - 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Островского, д.24 | 1963 | 1508.0 | 82 | 2016 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Островского, д.24 | 1963 | 1508.0 | 82 | 2018 - 2020 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Островского, д.24 | 1963 | 1508.0 | 82 | 2014 - 2017 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Павших Коммунаров, д.94 | 1962 | 1781.0 | 90 | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Павших Коммунаров, д.94 | 1962 | 1781.0 | 90 | 2016 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Павших Коммунаров, д.94 | 1962 | 1781.0 | 90 | 2042 - 2043 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| дрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Павших Коммунаров, д.96 | 1961 | 1323.0 | 90 | 2015 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Павших Коммунаров, д.96 | 1961 | 1323.0 | 90 | 2016 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Павших Коммунаров, д.96 | 1961 | 1323.0 | 90 | 2036 - 2038 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Павших Коммунаров, д.98 | 1964 | 1546.0 | 70 | 2014 - 2017 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Павших Коммунаров, д.98 | 1964 | 1546.0 | 70 | 2018 - 2020 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Павших Коммунаров, д.98 | 1964 | 1546.0 | 70 | 2039 - 2041 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |

НО «Фонд капремонта»

Программа капитального ремонта

| Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, жилая (м.кв.) | Степень износа | Планируемый срок проведения капитального ремонта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чертыгашева, д.120 | 1990 | 7366.0 | 69 | 2030 - 2032 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений в случае наличия, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа). |
| ул. Чертыгашева, д.120 | 1990 | 7366.0 | 69 | 2036 - 2038 | Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента |
| ул. Чертыгашева, д.120 | 1990 | 7366.0 | 69 | 2027 - 2029 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,, устройство выходов на кровлю. |