### Информация о финансово - хозяйственной деятельности

Отчет о производственно-финансовой деятельности ООО « ЖЭУ - 7» за 2010 г.

ООО «ЖЭУ - 7» создано 10.11.2006 г. для осуществления функций управления многоквартирными домами, переданными предприятию в управление собственниками помещений многоквартирных домов с целью предоставления им услуг по содержанию и ремонту, предоставлению коммунальных услуг и осуществлению иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами.

В 2010 году на обслуживании ООО « ЖЭУ - 7» находится 35 домов общей площадью 106,5 тыс. кв. м. в том числе:

- благоустроенный жилищный фонд - 29 домов площадью 105,4 тыс. кв. м.;

- неблагоустроенный (аварийный) жилищный фонд - 6 домов площадью 1,1 тыс. кв. м.

В обслуживаемом жилищном фонде по состоянию на 01.01.2011 г. проживает 4661 человек, открыто 2164 лицевых счета.

По результатам проведения собраний собственники 29 домов общей площадью 105,4 тыс. кв. м. выбрали ООО «ЖЭУ -7» в качестве управляющей организации.

Начисление платы населению за жилищно - коммунальные услуги за 2010 г. составили 58 млн. руб., в том числе средства по возмещению льгот населению по жилищно - коммунальным услугам 2,1 млн. руб.

| Доходы ООО «ЖЭУ - 7» за 2010 г. |
| --- |
| № п/п |  | Тыс. руб. |
| 1 | Начисление платы за ЖКУ населению | 57906,6 |
|  | в том числе: |  |
| 1,1 | Капремонт | 2467,0 |
| 1,2 | Услуги по управлению жилищным фондом | 2139,7 |
| 2 | Возмещение предоставленных льгот | 2089,4 |
| 3 | Финансирование из бюджета | 1638,2 |
|  | в том числе: |  |
| 3,1 | Капремонт | 1478,2 |
| 3,2 | Откачка септиков | 160 |
|  | Ремонт жилья ветеранам войны | 120,0 |
| 4 | Кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам | 26,6 |
| 5 | Прочие доходы (платные услуги) | 151,2 |
| Всего доходов | 59816,0 |
| Расходы средств по статьям: |
| 1 | Оплата коммунальных услуг поставщиков: | 35710,2 |
|  | В т.числе |  |
| 1,1 | Водоснабжение и водоотведение; | 6845,6 |
| 1,2 | Теплоэнергия на отопление, ГВС и химводоочистка | 28864,6 |
| 2 | Содержание жилищного фонда: | 18763,3 |
| 2,1 | ТО, ТР жилищного фонда и санитарное содержание придомовой территории | 13143,6 |
|  | В т.числе: |  |
| 2,1,1 | Аварийные работы | 479,9 |
| 2,1,2 | Содержание автотранспорта | 574,3 |
| 2,1,3 | Освещение мест общего пользования | 453,9 |
| 2,1,4 | Санитарное содержание придомовой территории | 2935,1 |
| 2,1,5 | ТО, ТР. жилищного фонда | 8700,4 |
| 2,2 | Уборка лестничных клеток | 1385,4 |
| 2,3 | Обслуживание лифтов | 1838,3 |
| 2,4 | Вывоз ТБО | 1092,5 |
| 2,5 | Обслуживание газового оборудования | 139,9 |
| 3 | Прочие | 1163,6 |
| 4 | Программа капитального ремонта | 3592,8 |
| 5 | Откачка септиков | 160 |
| Всего расходов | 59058,0 |

Выполнены следующие объемы работ:

| № п/п | Наименование работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурно - малярные, бетонные работы: |  |
|  | косметический ремонт подъездов | 10 шт. |
|  | герметизация межпанельных швов | 1964,5 м.п. |
|  | ремонт козырьков входа в подъезд | 4 шт. |
|  | ремонт отмостки | 18 м. кв. |
| 2 | Сантехнические работы: |  |
|  | ремонт внутридомовых инженерных сетей ХВС, ГВС, отопления, канализации | 2090 м.п. |
|  | ревизия и ремонт элеваторных узлов | 47 шт. |
|  | смена вентилей | 1306 шт. |
|  | Промывка внутридомовой системы отопления | 379 м. куб. |
|  | замена отопительных приборов | 6 шт. |
|  | теплоизоляция трубопроводов | 10,74 м. кв. |
| 3 | Столярные работы: |  |
|  | ремонт дверей, окон | 150 шт. |
| 4 | Кровельные работы: |  |
|  | ремонт кровель | 272 м. кв. |
|  | ремонт вентшахт | 2 шт. |
| 5 | Электротехнические работы: |  |
|  | смена электропроводки | 1526 м.п. |
|  | ремонт электрощитов | 74 шт. |
|  | ремонт наружного освещения | 3 шт. |
| 6 | Работы по благоустройству: |  |
|  | установка и ремонт МАФ | 3 шт. |
|  | ремонт и установка ограждений во дворах | 250 м.п. |
|  | завоз песка | 9 м. куб. |

Выполнение аварийных работ, содержание автотранспорта для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту - 1054,2 тыс. руб., освещение мест общего пользования - 453,9 тыс. руб., санитарное содержание придомовых территорий - 2935,1 тыс. руб.

Обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт и освидетельствование лифтового оборудования в жилых домах осуществляют 3 подрядчика: ЗАО ИЦ «Лифт-Сервис», ООО «КДК», ООО «Абаканлифт». Количество обслуживаемых лифтов - 24, в том числе к системе комплексного диспетчерского контроля подключено 24 лифта. Предоставлено населению услуг за пользование лифтами на общую сумму 1838,3 тыс. руб., в том числе ООО «КДК» - 801,8 тыс. руб., ООО «Абаканлифт» - 818,4 тыс. рыб.

По договору с подрядной организацией ООО «Хакасгаз» произведено профилактический осмотр газового оборудования в 740 квартирах на общую сумму 139,9 тыс. руб.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется МП «Спецавтобаза ЖКХ». За 2010 г. вывезено ТБО - 6508 м. куб. на сумму 1092,5 тыс. руб.

Водоснабжение и водоотведение осуществляют подрядчики: МП «Водоканал», ГУП РХ «Хакресводоканал».

За 2010 г. год предоставлено населению города услуг по холодному водоснабжению в объеме 280,2 тыс. м. куб. воды,, в том числе по групповым приборам учета - 154,6 тыс. м. куб., стоков и очистку холодной и горячей воды 461,4 тыс. м. куб.

В жилом фонде установлено 13 групповых приборов по учету холодного водоснабжения в 8 жилых домах, индивидуальных приборов учета - 671 шт.

Общедомовых приборов учета тепловой энергии - 20, в 12 многоквартирных жилых домах, приборов учета горячей воды - 18, индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения - 683.

Отопление и горячее водоснабжение по жилищному фонду осуществляет МП «Абаканские тепловые сети». В 2010 г. отпущено теплоэнергии по отоплению и горячему водоснабжению - 24,1 тыс. Гкал. на сумму - 17587 тыс. руб., горячей воды - 178,3 тыс. м. куб. на 11277,6 тыс. руб.

С целью ресурсосбережения в 2010 г. установлено групповых приборов тепловой энергии в 7 жилых домах.

В 2010 г. по капитальному ремонту жилищного фонда освоено 3592,8 тыс. руб., из них бюджетных средств - 1478,2 тыс. руб. и 2114,6тыс. руб. - средств населения. В том числе по видам работ данные представлены в таблице:

| Наименование работ | Всего | В том числе (тыс. руб.): |
| --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджет |
| Капитальный ремонт | 3592,8 | 2114,6 | 1478,2 |
| в том числе: |  |  |  |
| ремонт шиферной кровли (Пушкина 143, Дзержинского 183, Итыгина 3) | 2107,1 | 1360,1 | 747 |
| капитальный ремонт лифтов (Крылова 82) | 1185 | 741,8 | 443,2 |
| установка приборов учета ГВС теплоэнергии в жилых домах (Советская 164,166, Итыгина 4) | 240,7 | 12,7 | 228 |
| демонтаж фасадных плит перекрытия (Др.Народов 5,7) | 60 | - | 60 |

На откачку септика оплачено из бюджета 160 тыс. руб., для откачки 1 септика в 1 доме.

Доходы по ООО «ЖЭУ - 7» составляют 59816,0 тыс. руб., в том числе платные услуги - 271,2 тыс. руб.

В 2010 г. проводились мероприятия по снижению задолженности граждан за жилищно - коммунальные услуги

Еженедельно проводились заседания комиссии с неплательщиками:

- продолжена работа по разноске счет - квитанций силами работников ООО «ЖЭУ -7»;

- проведено 23 заседания комиссии по вопросам неплатежей за ЖКУ и жилищным спорам заключено 52 соглашения на погашение задолженности в согласованные сроки;

- работниками юридического отдела направленно в суд 253 исковых заявлений на сумму 4867688 руб.;

- судом рассмотрено исковых заявлений 196 на сумму 3920888 руб.;

- судом вынесено определений о прекращении производства по делу, в связи с полной оплатой задолженности - 57;

- направленно в службу судебных приставов исполнительных листов для принудительного взыскания - 173, на сумму 3283600 руб.;

- проведено 176 рейдов по проверке паспортного режима и по итогам проверки производится начисления за коммунальные услуги;

- введены ограничения по выдаче справок паспортным отделом задолжникам ЖКУ до полного погашения задолженности.

Просроченная задолженность населения по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 7,9 млн. руб.